О Т Ч Ё Т

о результатах

проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год»

г. Елизово									       13.04.2018 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: годовой план работы Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения на 2018 год, распоряжение руководителя Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения.

Цель контрольного мероприятия: проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год»

Предмет контрольного мероприятия: бухгалтерская отчётность; договоры, соглашения; платёжные и иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского учета; реестр муниципального имущества; а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

Объект контрольного мероприятия: Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

# Проверяемый период: с 01.01.2016 – 31.12.2017.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 января 2018 года по 22 февраля 2018 года.

Перечень оформленных актов:

Акт контрольного мероприятия № I/2-2018 от 02.03.2018 года.

1. Результатами контрольного мероприятия установлено:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, кол-во/ руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объем проверенных средств, руб., в том числе | 3 428 394,84 |
|  | - объем проверенных бюджетных средств, руб. | 3 428 394,84 |
|  | - объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб. | 2 700 187,82 |
| 2 | Выявлено нарушений, руб., в том числе: |  |
|  | - нарушения при осуществлении муниципальных закупок | 2/2 027 289,36 |
|  | - нарушение положений нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации о мерах по реализации закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период | 6/1 280 958,00 |

1. Предусмотрено бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в размере 376 776,63 руб.

2. Исполнено Управлением архитектуры и градостроительства согласно заключенным договорам, по состоянию на 31.12.2016 года на сумму 278 207,75 руб., что составляет 73,9% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

3. Кассовое исполнение программных мероприятий по муниципальной программе согласно платежных поручений составило 278 207,75 руб.Кредиторская задолженность на конец 2016 года по муниципальной программе отсутствует.

4. Предусмотрено бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год», за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в размере 2 043 856,46 руб.

5. Исполнено Управлением архитектуры и градостроительства согласно заключенным договорам, по состоянию на 31.12.2017 года на сумму 822 898,46 руб., что составляет 40,3% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

6. Кассовое исполнение программных мероприятий по муниципальной программе согласно платежных поручений составило 160 000,00 руб.Кредиторская задолженность на конец 2017 года по муниципальной программе составила 662 898,46 руб.

7. По мероприятию «Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков» - 3 договора и 1 контракт:

8. Договор от 10.05.2016 года № 41-05/2016 на выполнение работ 
по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка в Елизовском городском поселении с ИП Куркин И.А. Предметом данного договора является выполнение работ по формированию четырех земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет местоположением: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. В.Кручины по направлению г. Морозная для индивидуального жилищного строительства. Цена договора составляет 80 000,00 руб. Срок окончания выполнения работ – 01.07.2016 года. Работы выполнены в срок (дата постановки на учет 02.06.2016г.), земельный участок разделен на 4 участка, которые в свою очередь были зарегистрированы и им присвоены следующие кадастровые номера: 41:05:0101008:3171; 41:05:0101008:3172; 41:05:0101008:3174; 41:05:0101008:3173. Оплата произведена в полном объеме, о чем свидетельствует платежное поручение от 23.06.2016 года         № 400090. Нарушений в части реализации настоящего договора 
не установлено.

9. Договор от 10.05.2016 года № 41-06/2016 на  выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка в Елизовском городском поселении с ИП Куркин И.А.. Предметом данного договора является выполнение работ по формированию четырех земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет местоположением: трех участков - Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. В.Кручины по направлению г. Морозная 
и одного участка – Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, район ПАСа по направлению г. Морозная, смежный с участками: 41:05:0101008:2426 и 41:05:0101008:2427 для индивидуального жилищного строительства. Цена договора составляет 81 000,00 руб. Срок окончания выполнения работ – 01.07.2016 года. Работы выполнены в срок (дата постановки на учет 01.06.2016г., 02.06.2016г., 07.06.2016г., 15.06.2016г.), земельный участок разделен на 4 участка, которые в свою очередь были зарегистрированы и им присвоены следующие кадастровые номера: 41:05:0101008:3175; 41:05:0101008:3169; 41:05:0101008:3176; 41:05:0101008:3179. Оплата произведена в полном объеме, о чем свидетельствует платежное поручение от 23.06.2016 года № 400094. Нарушений в части реализации настоящего договора не установлено.

10.Договор от 15.02.2016 года №41-01/2016 на выполнение работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:282 в Елизовском городском поселении с ИП Куркин И.А. Предметом данного договора является выполнение работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:282. Цена договора составляет 77 207,00 руб. Срок окончания выполнения работ 01.11.2016 года. Работы выполнены в срок, о чем свидетельствует Акт 
от 04.10.2016 № 62. Оплата произведена в полном объеме (платежное поручение от 07.11.2016 № 43590). Нарушений в части реализации настоящего договора не установлено.

11. Муниципальный контракт от 28.06.2016 года 
№ 0138300021160000430128170 (далее – муниципальный контракт) 
на выполнение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков в Елизовском городском поселении 
с ООО «Центр земельного права» на сумму 1 106 331,36 руб.

12. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, в проверяемом периоде осуществлялось в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

13. В соответствии с пунктом 3 муниципального контракта срок окончания выполнения работ 15.11.2016 года. В нарушение условий муниципального контракта работы не были выполнены в срок. Исходя из вышеизложенного Управление архитектуры и градостроительства в соответствии с пунктом 8.3.1 муниципального контракта направило в адрес подрядчика претензию с требованием об уплате неустойки от 22.06.2017 № 01-41/-752, за нарушения существенных условии, а именно срока выполнения работ. Данная информация была размещена в Единой информационной системе (Далее-ЕИС) в виде сканированного документа. В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено, что сумма неустойки по контракту рассчитана не корректно (сумма 791 580,09 руб.), так как срок просрочки выполнения работ в претензии указан 265 дней, а должен составлять 219 календарных дней.

14. Сумма неустойки на 22.06.2017 года должна была составлять 563 316,27 руб. Из этого следует, что на сайте ЕИС размещена не достоверная информация.

В ходе контрольного мероприятия данное нарушение было устранено. Управлением архитектуры и градостроительства в адрес ООО «Центр Земельного права» направлена, также размещена в ЕИС, повторная претензия (требование об уплате неустойки) от 30.01.2018  № 01-36/119, рассчитанная на дату уплаты пени в сумме 563 316,27 руб.

15. По мероприятию «Установление на местности поворотных точек границ земельных участков» в 2016 году заключен 1 договор:

- договор от 28.07.2016 года № 41-04/2016 на выполнение работ 
по восстановлению границ земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101002:2930; 41:05:0101002:242; 41:05:0101002:50; 41:05:0101002:49; 41:05:0101001:628. Предметом данного договора является выполнение работ по восстановлению границ земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101002:2930; 41:05:0101002:242; 41:05:0101002:50; 41:05:0101002:49; 41:05:0101001:628 на местности в Елизовском городском поселении. Цена договора составляет 40 000,00 руб. Срок окончания выполнения работ 15.08.2016 года. Работы выполнены в срок, о чем свидетельствует Акт 
от 15.08.2016 года № 53. Оплата произведена в полном объеме (платежное поручение от 18.10.2016 № 862460). Нарушений в части реализации настоящего договора не установлено.

16. По мероприятию «Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков» в 2017 году заключено - 
6 договоров и 2 муниципальных контракта:

17. Договор от 19.04.2017 года № 41-11/2017 на выполнение работ 
по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка в Елизовском городском поселении с ИП Куркин И.А. Предметом данного договора является выполнение работ по формированию земельного участка и постановке его на государственный кадастровый учет местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово., 
ул. Магистральная для размещения торговых павильонов. Цена договора составляет 50 000,00 руб. Срок окончания выполнения работ – 
19.07.2017 года. Работы выполнены в срок (дата постановки на учет 22.06.2017 года), земельному участку присвоен кадастровый номер 41:05:0101005:1794, оплата произведена в полном объеме (платежное поручение от 11.10.2017 № 584007). Нарушений в части реализации настоящего договора не установлено.

18. Договор от 02.10.2017 года № 41-18/2017 на выполнение работ 
по разделу и проведению государственного кадастрового учета единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:46 в Елизовском городском поселении с ИП Куркин И.А. Предметом данного договора является выполнение работ по разделу 
и проведению государственного кадастрового учета единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:46 в Елизовском городском поселении. Цена договора составляет 60 000,00 руб. Срок окончания выполнения работ – 30.11.2017 года. Работы выполнены в срок (дата постановки на учет 13.11.2017 года), земельный участок разделен на 4 участка, которые в свою очередь были зарегистрированы и им присвоены следующие кадастровые номера: 41:05:0101005:1812; 41:05:0101000:1724; 41:05:0101006:5420; 41:05:0101005:1813. Оплата произведена в полном объеме (платежное поручение от 28.12.2017 года № 108293). Нарушений в части реализации настоящего договора не установлено.

19. Договор от 28.11.2017 года № 41-22/2017 на выполнение работ 
по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка в Елизовском городском поселении с ИП Куркин И.А. Предметом данного договора является выполнение работ по формированию земельного участка и постановке его на государственный кадастровый учет местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово., разрешенным использованием «объекта придорожного сервиса». Цена договора составляет 40 000,00 руб. Работы выполнены в срок (дата постановки на учет 18.01.2018 года), земельному участку присвоен кадастровый номер 41:05:0101006:5426, по состоянию на 22.01.2018 года оплата не производилась.

20. Договор от 26.12.2017 года № 41-23/2017 на выполнение работ 
по подготовке межевого плана земельных участков, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1724, местоположением: Россия, край Камчатский, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово с ИП Куркин И.А. Предметом данного договора является выполнение работ по подготовке межевого плана земельных участков, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1724, местоположением: Россия, край Камчатский, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово. Цена договора составляет 99 000,00 руб. Срок выполнения работ  - 20 февраля 2018 года. Работы выполнены в срок, о чем свидетельствует акт выполненных работ от 30.01.2018 года № 11. Оплата не производилась.

21. Договор от 26.12.2017 года № 41-24/2017 на выполнение работ 
по подготовке межевого плана земельного участка, образуемого из земель, государственная собственность на которые не разграничена, местоположением: Россия, край Камчатский, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово с ИП Куркин И.А. Предметом данного договора является выполнение работ по подготовке межевого плана земельного участка, образуемого из земель, государственная собственность на которые не разграничена, местоположением: Россия, край Камчатский, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово. Цена договора составляет 62 000,00 руб. Срок выполнения работ - 20 февраля 2018 года. По состоянию на 22.02.2018 года работы не выполнены. Согласно полученным пояснениям Управления архитектуры и градостроительства работы по данному договору выполнены 20.02.2018 года, копии подтверждающих документов были приложены к пояснениям.

22. Договор от 26.12.2017 года № 41-25/2017 на выполнение работ 
по формированию земельных участков, образуемых для предоставления многодетным семьям, местоположением: Россия, край Камчатский, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
г. Елизово, ул. Садовая с ИП Куркин И.А. Предметом данного договора является выполнение работ по формированию земельных участков, образуемых для предоставления многодетным семьям, местоположением: Россия, край Камчатский, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая. Цена договора составляет 99 000,00 руб. Срок выполнения работ - 20 февраля 2018 года. Работы выполнены в срок, о чем свидетельствует акт выполненных работ от 22.01.2018 года. Оплата не производилась.

23. Муниципальный контракт от 13.06.2017 года 
№ 0138300032117000051 на выполнение работ по формированию 
и проведению государственного кадастрового учета земельных участков 
в Елизовском городском поселении с ООО «Петропавловская кадастровая служба» на сумму 672 898,46 руб., срок окончания выполнения работ 
90 календарных дней со дня подписания контракта. Работы выполнены в срок, о чем свидетельствует акт выполненных работ от 08.09.2017 № б/н. Оплата произведена частично в размере 588 616,07 руб.

24. Внесение изменений в техническое задание свидетельствует 
об отсутствии должного планирования закупок, осуществляемых во исполнение программных мероприятий, что противоречит нормам статьи 17 Федерального закона №44-Ф. При этом, изменение технического задания не повлекло за собой перерасход средств бюджета Елизовского городского поселения.

25. Муниципальный контракт от 08.11.2017 года                                            № 0138300002117000105 на выполнение работ по формированию 
и проведению государственного кадастрового учета земельных участков 
в Елизовском городском поселении с ООО «ГеоТверь» на сумму 920 958,00 руб., срок окончания выполнения работ 68 календарных дней со дня подписания контракта. Исполнение по муниципальному контракту приходится на 15.01.2018 года. Работы выполнены 17.01.2018 года, о чем свидетельствует акт выполненных работ от 17.01.2018 года № 2. Оплата по данному муниципальному контракту не производилась.

26. В нарушение подпункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, части 12  Правил, реестр контрактов содержит сканированный документ (претензию) от 19.01.2018 № 01-36/63, направленный Управлением архитектуры и градостроительства в адрес ООО «ГеоТверь», о просьбе перечисления неустойки в размере 713,74 руб. В то время как сама информация о начислении неустойки в табличной части реестра контрактов не отражена.

В ходе контрольного мероприятия данное нарушение было устранено, а именно дата размещения информации о начислении неустойки в табличной части реестра контрактов – 31.01.2017 года, тем самым были нарушены  сроки размещения информации в количестве 11 календарных дней.

27. Внесение изменений в техническое задание свидетельствует об отсутствии должного планирования закупок, осуществляемых во исполнение программных мероприятий, что противоречит нормам статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ. При этом, изменение технического задания не повлекло за собой перерасход средств бюджета Елизовского городского поселения.

28. По программному мероприятию «Установление на местности поворотных точек границ земельных участков» в 2017 году заключен 1 договор:

- договор от 13.11.2017 года № 41-15/2017 на выполнение работ по установлению границ поворотных точек земельных участков, на которых расположены торговые павильоны ярмарки МУП «Полет», 26км. Предметом данного договора является выполнение работ по установлению границ поворотных точек земельных участков, на которых расположены торговые павильоны ярмарки МУП «Полет», 26км. Цена договора составляет 40 000,00 руб. Срок окончания выполнения работ 30.11.2017г. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Нарушений в части реализации настоящего договора не установлено.

29. Согласно части 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2017 года № 05-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2017 года. В нарушение данного пункта Управление архитектуры и градостроительства провело процедуры с нарушением установленных сроков. Общая сумма договоров, контрактов, заключенных после 01.10.2017 года составила            1 280 958,00 руб., а так же необходимости повторного планирования ассигнований по указанным договорам в очередном финансовом году ( 2018 год).

Предложения:

1.	Принять меры по устранению выявленных нарушений.

2.	Принять меры по предупреждению возникновения аналогичных нарушений и недостатков в деятельности учреждения

Руководитель

Контрольно-счётной палаты

Елизовского городского поселения                                                       В.В. Кекух